cהמחלקה להנדסת תוכנה

קורס פרויקט גמר בהנדסת תוכנה– מספר 10051

**דו"ח מנחה – סמסטר ב'**

|  |  |
| --- | --- |
| **פרטי הפרויקט** | |
| **סטודנט - שם:דניאל פוטשניקוב.**  **מספר ת. זהות: 203121330.**  **שם-שני ג'ופי.**  **מספר ת. זהות: 319189627** | **מנחה אקדמי - שם: רועי יצחק** |
| **ארגון - שם:** | **אחראי תעשייתי - שם:** |
| **כותרת** פרויקט הגמר **בעברית:אפליקציה לאיתור מסעדות ע'פ מנות Hungry Monkey** | |
| **כותרת** פרויקט הגמר **באנגלית:Hungry Monkey food app** | |
| **דו"ח** | |
| **תיאור ההתקדמות בפרויקט:**  **-ממשק ניהול עבור בעלי המסעדות-1. הפקת תפריטים בתום הזנת המנות.**  **2. שינוי חוויית המשתמש בהתאם לביקורת מדוח האלפא.**  **3. תמיכה בהזנת תמונות עבור כל מנה.**  **-אפליקצייה- 1. תמיכה בחיפוש מתקדם.**  **2. הזנה וצפייה במועדפים עבור משתמשים קיימים.**  **3.אופצית ניווט אל המסעדה.** | |
| **מצב תוצרי הפרויקט**  **פרויקט מחקרי – פרוט בקצרה (3 משפטים) של התוצאות המרכזיות**  **פרויקט יזמות – יש משתמשים פעילים במערכת ?**  **עדיין לא ,העדפה היתה לסיים את מערכת ההמלצות ולעלות גרסה של האפליקציה עם**  **המערכת המלצות ואז לקבל פידבקים.**  **כולם – יש תיעוד? יש יומן?**  [**https://paper.dropbox.com/doc/**](https://paper.dropbox.com/doc/)  **Project-overview-Hungry-Monkey-vvJDrBjUxaNgpJj3rnYDy**  **תיעוד: עודכן התיעוד בצד שרת ולקוח ע'פ הערות בדוח אלפא.** | |
| **התכנית לסיום (לו"ז, משימות, אבני דרך):**  **משימות- 1. סיום מערכת המלצות.**  **2. הצגת התפריט בשלמותו בצד הלקוח.**  **3. שיפור הUIUX באפליקציה ובממשק הניהול.**  **לו"ז- 13.05: הוצאת גרסה ראשונית של האפליקציה.**  **1.06 : קבלת פידבקים ראשונים מהמשתמשים, ובהתאם לקח שיפור הUIUX.**  **15.06: הוצאת גרסה נוספת של האפליקצייה.** | |
| **עדכון סיכונים בפרוייקט (מה סיכויים?, מה השלכות?):**  **סיכונים:**   * **התמודדות מול מושגים חדשים ומורכבים, ההשלכות: כיוון שזה מושגים חדשים ומורכבים**   **זה יכול להשפיע על הערכת הזמן ועקב זה להוריד פיצ'רים מסוימים.**   * **חוסר במשתמשים פעילים.ההשלכות: פחות חוות דעת של משתמשים ->פחות מודעות**   **לבאגים /שיפורים לחוויות המשתמש.** | |
| **היבטים של הנדסת תוכנה (יישום והתנסות, ולקחים – מה והאם הייתי עושה אחרת):**  **לא מערבבים בין זוגיות ללימודים אז עובדים בנפרד ולא כצוות .**  **היה מאתגר ועדיין מאתגר אבל השתדלנו לא לשכוח את המטרה המשותפת - הפרוייקט גמר .** | |
| **ח ת י מ ו ת** | |
| **חתימת הסטודנט: שני ג'ופי**  **תאריך:**  9.5.18 | **חתימת המנחה האקדמי:**  **תאריך:** |